## Slide 1
第2章 软件项目计划
系部：信息工程系｜课程名称：《软件工程》
主讲教师：周建儒

## Slide 2
2.1问题定义
Contents
2.2 可行性研究
2.3 可行性研究报告的内容及作用
2.4 项目开发计划
2.5 MicroSoft Office Visio 2003
2.6 项目实践

## Slide 3
PART 1
问题定义

## Slide 4
2.1.1 问题定义的内容

## Slide 5
2.1.1 问题定义的内容
（1）问题的背景，弄清楚待开发系统现在处于什么状态，为什么要开发它，是否具备开发条件等问题。
（2）提出开发系统的问题要求以及总体要求。
（3）明确问题的性质、类型和范围。
（4）明确待开发系统要实现的目标、功能和规模。
（5）提出开发的条件要求和环境要求。
以上主要内容应写在问题定义报告（或系统目标和范围说明书）中，作为这一阶段的“工作总结”。

## Slide 6
2.1.2 问题定义的方法
具体步骤如下:
首先，系统分析员要针对用户的要求做详细的调查研究，认真听取用户对问题的介绍；阅读与问题有关的资料，必要时还要深入现场，亲自操作；调查开发系统的背景；了解用户对开发的要求。
其次是与用户反复讨论，以使问题进一步确定化。经过用户和系统分析员双方充分协商，确定问题定义的内容。
最后写出双方均认可的问题定义报告。
Notes: 单击“程序设计”会触发动画，第一次单击出现动画，第二次单击则消失动画。
单击“程序系统”会触发动画，第一次单击出现动画，第二次单击则消失动画。
单击“软件工程”会触发动画。

## Slide 7
PART 2
可行性研究

## Slide 8
2.2.1 可行性研究的任务
可行性研究是在问题定义之后进行的，它是软件定义时期的第二个阶段。可行性研究是指在项目进行开发之前，根据项目发起文件（或称项目建议书）和实际情况，对该项目是否能在特定的资源、时间等制约条件下完成做出评估，并且确定该项目是否值得去开发。可行性研究的目的不在于如何解决问题，而在于确定问题“是否能够解决”和“是否值得解决”。其中的项目发起文件（或称项目建议书），是项目发起时，由发起人或单位递交给项目支持者或领导的书面材料，其作用是让项目支持者或领导明白项目的必要性和可行性。
Notes: 单击“软件的分类”会触发动画。

## Slide 9
2.2.1 可行性研究的任务
1.技术可行性
技术可行性从技术的角度去研究系统实现的可行性。主要包括风险、资源和技术分析。风险分析主要考虑在给定的约束条件下设计和实现系统的风险；资源分析是考虑技术资源的可行性，也就是参与人员的技术基础、基础硬件与软件的可用性和软件工具的实用性；技术分析是考虑技术解决方案的实用性，即所使用技术的实用化程度和技术解决方案的合理程度。
2.经济可行性
经济可行性从经济角度评价开发一个新系统是否可行。主要任务是对软件开发项目进行成本估算、效益估算和成本/效益分析，分析实现这个系统有没有经济效益和社会效益。

## Slide 10
3.运行可行性（或用户使用可行性）
即判断为新系统规定的运行方式是否可行。首先要分析用户类型（如外行型、熟练型或专家型），然后从操作习惯、使用单位的计算机使用情况和相关规章制度等方面进行分析，判断当系统交付使用后，使用单位是否有能力保证系统的正常运行和使用。
4.法律可行性
研究新系统的开发在社会上和政治上会不会引起侵权和责任问题，如是否违反专利法、著作权法和软件保护条例等法律，是否涉及信息安全和个人隐私等问题。
2.2.1 可行性研究的任务

## Slide 11
1.审核系统的规模和目标
2.分析研究现行系统
3.设计新系统的高层逻辑模型
4.获得并比较可行的方案
5.撰写可行性研究报告
2.2.2 可行性研究的步骤

## Slide 12
2.2.3 系统流程图

## Slide 13
2.2.4 经济可行性
在可行性研究过程中，经济可行性研究占有重要地位，它从经济上衡量一个项目是否有开发价值。
经济可行性研究主要包括两个方面的内容：一是新系统成本的估计；二是新系统可能产生的效益。又称为成本/效益分析。

## Slide 14
PART 3
可行性研究报告的内容及作用

## Slide 15
2.3.1 可行性研究报告编制中应注意的问题
可行性研究报告编制中应注意以下几个方面的问题：
（1）坚持实事求是的原则，不要随意夸大新系统的功能和其他指标。
（2）任何一项内容的书写均要以科学分析的结果为依据，不能凭空想象。
（3）对每一项内容的描述必须反复推敲，一定要做到用词恰当、准确。
（4）从具体情况出发。可行性研究报告不一定面面俱到，但对于用户关心的部分或项目中重要的部分要重点阐明。
（5）书写形式要规范。
Notes: 单击“程序设计”会触发动画，第一次单击出现动画，第二次单击则消失动画。
单击“程序系统”会触发动画，第一次单击出现动画，第二次单击则消失动画。
单击“软件工程”会触发动画。

## Slide 16
2.3.2 可行性研究报告在软件开发中的作用
可行性研究报告在软件开发中起着重要的作用：
（1）可行性研究报告是可行性研究阶段的成果。
（2）可行性研究报告提出了软件开发的总体目标和范围，因此它是软件开发的行动指南。
（3）可行性研究报告是需求分析的基础和依据。

## Slide 17
PART 4
项目开发计划

## Slide 18
2.4 项目开发计划
经过可行性研究后，如果一个项目是值得开发的，则接下来应制定项目开发计划。软件项目开发计划是软件工程中的一种管理性文档，主要是对所开发的软件项目的费用、时间进度、人员组织、硬件设备的配置、软件开发环境和运行环境的配置等进行说明和规划，是项目管理人员对项目进行管理的依据，据此对项目的费用、进度和资源进行控制和管理。
项目开发计划的目的是提供一个框架，使得主管人员在项目开始后较短时间内就可以对资源、成本、进度进行合理的估计，而不必等到详细的需求分析完成之后。
项目开发计划有分析和估算两项任务。分析是对系统内各软件功能界限的划定，估算是指根据已有的定性数据和以往的经验对系统开发的资源、费用和进度进行定量的估计。项目复杂性越高、规模越大，估算的难度就越大，当项目的结构化程度越高且估算人员的经验越丰富时，则估算就更为准确。

## Slide 19
PART 5
MicroSoft Office Visio 2003

## Slide 20
2.5.1 MicroSoft Office Visio 2003简介
1. 使用VISIO的帮助
2. 新建绘图文件
3. 图件、模具与模板概念

## Slide 21
2.5.2 使用 Visio 绘制系统流程图
1．打开Visio，选择左侧绘图类型“流程图”，并在右侧选择“基本流程图”模板。
2．添加形状。
3．调整大小和角度。
4．移动位置并输入文本
5．连接形状
6．输入文本。有两种方法为图形添加文本。
7．选择图形、对齐及排版。
Notes: 单击“程序设计”会触发动画，第一次单击出现动画，第二次单击则消失动画。
单击“程序系统”会触发动画，第一次单击出现动画，第二次单击则消失动画。
单击“软件工程”会触发动画。

## Slide 22
PART 6
项目实践

## Slide 23
2.6 项目实践：图书管理系统可行性研究与项目计划
2.6.1 图书管理系统问题定义报告
2.6.2图书管理系统可行性研究报告
2.6.3图书管理系统项目开 发计划
Notes: 单击“软件的分类”会触发动画。

## Slide 24
主讲教师：周建儒